CPO AI

台灣 CPO／矽光子產業情報、公司事件、生態系卡位與市值重估 AI Agent System

WORK-1 — TECHNICAL SPECIFICATION BASELINE V1

Architecture Freeze：模組架構、Agent 架構、治理落地與驗收規格

Status: DRAFT FOR ARCHITECTURE FREEZE

Upstream: CPO AI Project Charter Freeze V1.0 (2026-09-05, FROZEN)

Date: 2026-09-10

Next Gate: Work-2 — Contract Freeze

# 0. 文件控制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | CPO AI Work-1 Technical Specification Baseline V1 |
| 文件性質 | 將 Project Charter Freeze V1.0 工程化為模組架構、Agent 架構、事件流程、資料模型輪廓與治理落地規格；不產出程式碼、不固定資料庫欄位細節、不固定 API contract |
| 版本 | V1.0 (Draft for Architecture Freeze) |
| 狀態 | DRAFT — 待 Research Director／Executive User 驗收後方可進入 Work-2 |
| 上游來源 | CPO AI Project Charter Freeze V1.0（FROZEN，2026-09-05）；歷史參考：20260828 生態系卡位 AI 代理系統完整架構設計文件（非 Frozen，作為技術參考輸入） |
| 下游文件 | Work-2 Contract Freeze（Data／Event／API／CFL Contract）；Work-3 Implementation Blueprint + Acceptance Criteria；CLAUDE.md |
| 變更原則 | 本文件不得靜默修改 Charter 之 Frozen Decision（CF-01～CF-46、GP-01～GP-21）。若技術限制迫使研究契約變更，須回到 Charter Change Control（Charter §31）。 |

# 1. 目的與範圍

本文件為 SOP「Claude 對話 → Claude Projects（深度研究）→ CLAUDE.md → Claude Code → Test → Projects 驗收」中第②階段之產出：Architecture Freeze／Technical Specification Baseline V1。

目的：把 Charter 所定義的「系統要解決什麼問題、研究結果如何成立、AI 可以做什麼與不能做什麼」，轉譯為「系統應如何設計」——完整模組架構、Agent 架構、事件流程、CFL 落地機制、安全治理與驗收規格。

範圍內：十層模組架構與模組編號、模組 I/O 與依賴、Core Research Object 對應之知識庫模組、CFL-01～08 技術落地點、Agent Autonomy L0～L4 對應、Point-in-Time／版本化機制之架構設計、CF/GP 逐項追溯表、Work-1 驗收標準。

範圍外（依 Charter §7 與 SOP 治理原則，留待 Work-2／Work-3）：資料庫欄位層級 schema、API contract 細節、事件契約完整欄位表、程式語言與框架選型之最終確認、Repository 結構、部署拓撲、Wake-up Window／Batch 參數等 Deferred Items（見第 9 節）。

# 2. 與既有文件的關係與整合處理

本專案輸入包含三份文件：

- 《CPO AI Project Charter Freeze V1.0》（2026-09-05，FROZEN）——本規格之唯一權威來源（Single Source of Truth）。

- 《Claude AI 代理專案標準作業流程 SOP》（2026-09-07）——定義本文件在治理管線中的定位與應包含之十層架構樣板。

- 《Claude 生態系卡位 AI 代理系統完整架構設計文件》（2026-08-28）——Charter Freeze 之前產出的技術參考文件，內容詳實（43 個模組、X1-X43 規則引擎、Seco/CMI/事件窗口重估/γ迴歸），本文件大量借用其模組設計精神，但其狀態非 Frozen，且部分定義先於 Charter，故本文件對其進行下列處理：

重要協調聲明（Reconciliation Note）：0828 文件在附錄 A 中自行定義了一套 CFL-01～08 對照表（將來源文件中的排他／降級／門檻／防洩漏規則編號為 CFL），該定義內容與 Charter §17 正式凍結之 CFL-01～08（公司身分／CPO 分類／來源可信度／重大事件／生態系關係／競爭分析／矛盾資料／發布核准）並不相同。依 Charter §32 Work-1 Handoff Contract，Work-1 不得靜默修改 Frozen Decision，因此本文件明確以 Charter §17 之 CFL-01～08 為唯一有效版本；0828 文件之舊版 CFL 對照表視為歷史技術參考，予以停用並建議封存為 docs/legacy/CFL_MAPPING_LEGACY_0828.md，不再作為治理依據。

# 3. 十層模組架構（Module Architecture）

依 SOP 建議之通用十層架構（D／P／K／M／A／W／R／G／U／I），對應 CPO AI 之研究契約與治理需求展開如下。各模組於本階段僅定義功能、輸入、輸出與依賴，不含資料庫欄位與程式碼。

## 3.1 資料來源層 D01–D08

| 編號 | 模組名稱 | 功能 | 對應 Source Tier / Charter 依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 交易所／主管機關官方揭露 | TWSE、TPEx、MOPS 等法定公開資訊 | S1；CF-07 |
| D02 | 公司／交易對手第一手來源 | IR、財報、法說會、新聞稿、客戶供應商官方來源 | S2；CF-07 |
| D03 | 技術／機構權威來源 | 國際 CPO／Silicon Photonics 標準與技術文件、學術產業機構 | S3；CF-07 |
| D04 | 可信媒體來源 | 可信產業媒體、主流財經媒體 | S4；CF-07 |
| D05 | 市場資料來源 | 股價成交、法人買賣、融資融券／借券 | Charter §8 |
| D06 | TDCC 股權分布來源 | TDCC 千張大戶等低頻持股資料 | CF-26；GP-08/09 |
| D07 | Taxonomy／生態系參考庫 | CPO Taxonomy 版本、Universe 分類參考 | CF-02；Charter §10 |
| D08 | 授權付費來源（保留） | V1 不啟用，僅保留架構擴充點 | Charter §8；CF-09 |

## 3.2 擷取處理層 P01–P06

| 編號 | 模組名稱 | 功能 | 對應 Charter 依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Crawler／API 擷取器 | 自 D01–D06 擷取原始文件與市場資料 | Charter §19 |
| P02 | 去重器 | Hash-based 內容去重 | Charter §19；GP-16 |
| P03 | 快照／版本控制器 | 保存原始 URL、標題、Publisher、content hash、snapshot、parser version、source version | CF-08 |
| P04 | 時間標準化與 Observed-Time 階層 | occurred_at／published_at／retrieved_at／market_known_at／event_trading_date；缺失保持 NULL | CF-21、CF-21A；GP-07 |
| P05 | 來源可信度評分器 | 依 S1–S5 評級來源 | CF-07 |
| P06 | 交易日曆與事件日對齊器 | Trading-session Alignment、Conservative Alignment Rule | CF-22 |

## 3.3 知識庫層 K01–K06（對應 Charter §9 Core Research Objects）

| 編號 | 模組名稱 | 對應 Core Research Object | 關鍵治理規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 | 公司實體與 Universe 分類 | Company | CF-01、CF-03、CF-04；GP-01 |
| K02 | 技術與 Taxonomy（版本化） | Technology | CF-02；Charter §10 |
| K03 | 產品／模組／規格實體 | Product | Charter §9 |
| K04 | 關係圖譜（客戶／供應商／夥伴／競爭者） | Relationship（含 Person） | CF-06；GP-01/03 |
| K05 | 事件實體與修正鏈（Immutable + Revision） | Event | CF-35、CF-36；GP-06/15 |
| K06 | 證據與引用存放 | Evidence、Source、Citation | CF-10、CF-11；GP-02/03/17 |

## 3.4 計算／模型層 M01–M08

| 編號 | 模組名稱 | 功能 | 對應 Charter 依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Evidence Stage 分類器 | E0–E6 供應鏈成熟度判定 | CF-05；GP-05 |
| M02 | Confidence 引擎 | CF1–CF5 Evidence-based Confidence，0–1 | CF-29、CF-30；GP-11 |
| M03 | Seco 引擎 | S1–S6 六構面加權（15/15/20/20/20/10），Bitemporal | CF-12～CF-17 |
| M04 | CMI 引擎 | C1–C5 等權合成，禁 backward filling | CF-18、CF-19、CF-26；GP-08/09 |
| M05 | Materiality 評分器 | EV01–EV12 Event Taxonomy + Materiality 0–100 | CF-27、CF-28；GP-12 |
| M06 | 事件窗口／AR-CAR 引擎 | 多窗口 [-N,+M]、Market-adjusted 與 Market Model 雙版本 Benchmark | CF-20、CF-23 |
| M07 | Point-in-Time 市值計算器 | Price × PIT Shares Outstanding | CF-24 |
| M08 | 穩健性／時間品質檢核器 | High/Medium/Low 樣本 CAR Robustness Check | Charter §14.4 |

## 3.5 AI Agent 協作層 A01–A08

| 編號 | 模組名稱 | Autonomy Level | 功能／權責 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 抽取代理 | L1 | 建立 Entity/Event/Evidence/Technology Candidate；Candidate ≠ Fact |
| A02 | 實體判斷與分類代理 | L1/L2 | Universe／Taxonomy 分類建議 |
| A03 | 關係與矛盾分析代理 | L2 | Relationship／Conflict 分析與 Recommendation |
| A04 | Seco／CMI／重大性分析代理 | L2 | 研究假設與 Recommendation；Recommendation ≠ Approval |
| A05 | 比較分析代理 | L2 | 競爭分析 Draft（CFL-06 控管，正式結論需 Human Review） |
| A06 | 審查代理（Critic） | L2 | 偵測 CONTRADICT Evidence、資料洩漏風險，觸發 CFL-07 |
| A07 | 協調代理 | L0 | Fan-out／Fan-in 編排、排程、重試（Temporal 或等效引擎） |
| A08 | 人工介接閘道代理 | L3/L4 gate | 將高風險決策路由至 Human Review／Approval 佇列 |

## 3.6 工作流程層 W01–W06

| 編號 | 模組名稱 | 功能 | 對應 Charter 依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| W01 | 排程與 Wake-up 觸發器 | 候選 Wake-up Window 掛勾點（實際時間 Deferred） | CF-34R；Charter §29 |
| W02 | Priority Trigger 佇列 | 重大事件優先進入 Batch AI Parsing | Charter §19 |
| W03 | Fan-out／Fan-in 編排器 | 選定 N 個對象平行處理後匯流 | SOP 步驟 12 |
| W04 | 每日研究管線工作流 | Discover→Retrieve→Normalize→Extract→Verify→...→Publish | Charter §26.3 |
| W05 | 重試／逾時／錯誤處理工作流 | 確保管線可重試、可追蹤 | Charter §22 Auditability |
| W06 | Batch AI Parsing 工作流 | Deterministic First 閘門，僅核准後才呼叫 LLM | Charter §19；GP-16 |

## 3.7 報告／輸出層 R01–R06

| 編號 | 模組名稱 | 發布層級 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 每日來源摘要／Watchlist 異動報告 | Internal Auto | Charter §18 |
| R02 | 公司／事件研究報告 | 依 Materiality 分流 | 版本化 ResearchReport |
| R03 | Seco／CMI 儀表板資料 | Internal Auto | 供 U01 消費 |
| R04 | 事件研究／CAR 報告 | Material Review | CF-20、CF-23 |
| R05 | 比較與競爭分析報告 | Material Review（CFL-06） | Draft→Human Review |
| R06 | 正式外部發布包 | External Approval（CFL-08） | Charter §18 |

## 3.8 治理層 G01–G08

| 編號 | 模組名稱 | 功能 | 對應 Charter 依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | CFL 規則引擎 | CFL-01～08 狀態機：PENDING→AUTO-PASS/REVIEW-REQUIRED→APPROVED/REJECTED/BLOCKED→SUPERSEDED | Charter §17；CF-31 |
| G02 | Agent 自治權控制器 | L0–L4 執行與四權分離（Evidence/Analysis/Approval/Publication） | CF-37～CF-46 |
| G03 | 稽核日誌與決策鏈 | 保存 Agent、Rule、Input、Evidence、Confidence、Model Version、Decision、Timestamp | CF-45；Charter §22 |
| G04 | 版本註冊中心 | Taxonomy／Seco／CMI／Benchmark／Materiality／Confidence Model Version | GP-10；CF-13/19/23/30 |
| G05 | RBAC 與角色管理 | 對應 Charter §5 六類使用者角色之權限邊界 | Charter §5；GP-20/21 |
| G06 | 發布狀態機 | Internal Auto／Material Review／External Approval 三層 | CF-33；Charter §18 |
| G07 | Change Control 紀錄器 | Charter §31 變更請求、版本升級（V1.1/V2.0）紀錄 | Charter §31 |
| G08 | 非功能合規監控器 | Traceability／Reproducibility／PIT Integrity／Cost Governance 檢查 | Charter §22 |

## 3.9 UI／API 層 U01–U05

| 編號 | 模組名稱 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| U01 | 研究儀表板 | 公司／生態系／Seco／CMI 總覽 |
| U02 | 搜尋與探索介面 | 跨 Company/Event/Evidence 搜尋 |
| U03 | 公司／事件詳情頁 | 含 Evidence、Citation、Revision 歷史呈現 |
| U04 | 人工審查／Admin 主控台 | CFL Queue、Human Review、Approval 操作介面 |
| U05 | 報告匯出與 API | R01–R06 之匯出格式與存取介面 |

## 3.10 基礎設施層 I01–I06

| 編號 | 模組名稱 | 功能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | 關聯式資料庫 | 核心實體與事件溯源儲存 | 欄位設計留待 Work-2 DATA_MODEL.md |
| I02 | 物件／快照儲存 | 原始來源快照、content hash 存放 | CF-08 |
| I03 | 快取層 | 高頻讀取（Dashboard／Seco/CMI）加速 |  |
| I04 | 工作流程引擎 | 支援 Fan-out/Fan-in、重試、逾時管理 | 候選：Temporal 或等效引擎，技術選型待 Work-3 確認 |
| I05 | 向量／語意儲存 | 實體去重、語意相似度比對（供 P02、K04 使用） | 技術選型待 Work-3 確認 |
| I06 | 容器化部署與 CI/CD | 分批施工、測試自動化 | SOP 步驟 9–11 |

# 4. CFL 技術落地點（依 Charter §17，唯一有效版本）

下表說明 Charter §17 之 CFL-01～08 各自由哪些模組產生候選、由哪個模組執行 AUTO-PASS／REVIEW-REQUIRED 判斷，以及最終審查介面。

| CFL | 治理對象 | 候選產生模組 | 判斷／審查模組 | V1 原則 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFL-01 | 公司身分 | A02 | G01 + G05 | 高 Confidence、可驗證者 Auto-pass |
| CFL-02 | CPO 分類 | A02 | G01 → U04（首次升 Core 需人工） | Watchlist/Adjacent AI 建議；首次升 Core 需 Human Review |
| CFL-03 | 來源可信度 | P05 | G01 | 已知官方來源 Auto-pass；新／未知來源需 Review |
| CFL-04 | 重大事件 | M05 | G01 → U04 | 一般事件 AI 分類；高 Materiality 需 Human Review |
| CFL-05 | 生態系關係 | A03/K04 | G01 → U04 | Candidate 可保存；重大具名 Confirmed 首次需 Human Review |
| CFL-06 | 競爭分析 | A05 | G01 → U04 | AI 可 Draft；正式重大結論需 Human Review |
| CFL-07 | 矛盾資料 | A06/K06 | G01（不得 Auto-pass） | 重大 CONTRADICT Evidence 不得 Auto-pass |
| CFL-08 | 發布核准 | R06 | G06 → U04 | 正式外部重大研究結論 Human Approval Required |

CFL 狀態生命週期 PENDING → AUTO-PASS/REVIEW-REQUIRED → APPROVED/REJECTED/BLOCKED → SUPERSEDED 由 G01 統一實作為狀態機，所有模組僅能經由 G01 提交候選與查詢狀態，不得繞過。

# 5. Agent Autonomy L0–L4 對應

| Level | 定位 | 對應模組 | 四權分離落實方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | Deterministic Automation | P01–P06、M06、M07、A07、W 全層 | 純確定性計算，不涉及 Evidence／Analysis 判斷權 |
| L1 | AI Extraction | A01 | 僅能寫入 Candidate（K05/K06 標記 state=DRAFT/CANDIDATE），無 Approval 權 |
| L2 | AI Analysis & Recommendation | A03、A04、A05 | 僅能產出 Recommendation，不具 Approval／Publication 權（G05 RBAC 強制） |
| L3 | Conditional Autonomous Decision | G02（規則明確＋Confidence足夠＋無重大衝突＋非高風險狀態轉換＋通過 CFL） | 由 G02 依規則自動決策，仍受 G03 稽核與 G01 CFL 閘門 |
| L4 | Reserved Human Authority | A08 → U04 | 高風險分類／關係／衝突／模型升版／重大結論／外部發布，僅人工可核准 |

G02 強制實作 Evidence／Analysis／Approval／Publication 四權分離（GP-21）：任一 Agent（A01–A08）之角色權限（由 G05 RBAC 定義）僅能落在其中一項功能類別，禁止單一 Agent 帳號同時具備 Evidence 寫入與 Approval／Publication 權限。

# 6. Point-in-Time 與版本化機制（架構層級）

本節僅說明機制設計原則，實際欄位與資料型別由 Work-2 DATA_MODEL.md／EVENT_CONTRACT.md 定義。

- Observed-Time 階層（P04）：occurred_at（Optional）／published_at（Preferred）／retrieved_at（Required）／market_known_at（Optional/Evidence-only）／event_trading_date（Event Study Required），缺失一律 NULL，不得虛假精度填補。

- Bitemporal 設計（M03 Seco、M04 CMI、K05 Event）：區分 Effective Time 與 Knowledge Time；Correction 與 New Evidence 分離寫入，不回填歷史。

- Event Revision Chain（K05）：Immutable Event + 版本鏈，狀態 ACTIVE／CORRECTED／SUPERSEDED／WITHDRAWN／DISPUTED，撤回不等於歷史未曾存在（可分別研究 Announcement Effect 與 Correction Effect）。

- Model Version 隨結果攜帶（G04）：Seco/CMI/Materiality/Confidence/Benchmark 任一權重或公式變更，一律建立新 Model Version，不得覆寫既有版本結果。

# 7. 非功能需求技術對應

| Charter 非功能需求 | 技術落地模組／機制 |
| --- | --- |
| Traceability | K06 Evidence/Citation 與 G03 Audit Log 聯合查詢 |
| Reproducibility | G04 Model Version + P03 Input Version + 計算時間戳 |
| Point-in-Time Integrity | P04、P06、M04（No Future Data）、G08 監控 |
| Auditability | G03 全鏈路稽核（來源、解析、決策、修正、發布） |
| Versionability | G04（Taxonomy／Evidence Rule／Seco／CMI／Benchmark／CFL／Report 版本化） |
| Cost Governance | W06（Deterministic First 閘門）＋ G08（Token Budget 監控掛勾點，具體額度 Deferred） |
| Human Governance | G02＋A08＋U04（高風險狀態轉換與正式外部發布保留人工權） |
| Extensibility | K02（Taxonomy 版本化擴充）、G04（新模型版本註冊）不破壞既有可重現性 |

# 8. Deferred Items（延續 Charter §29，本階段不決策）

下列項目依 Charter 明示為刻意延後決策，Work-1 僅提供掛勾點（W01/W02/G08），不得將候選值誤設為 Frozen 參數：

- LLM Wake-up Window（23:00、06:00 僅為候選）→ 掛勾於 W01，具體時間留待 Operations Specification

- Daily Snapshot 產生時間、Batch Size／Queue Policy、Priority Wake-up Threshold → 掛勾於 W01/W02，參數留待 Operations Specification

- Token Budget／Daily Ceiling／Cost Alert → 掛勾於 G08，額度留待 Operations Specification

- 資料集實際完整歷史起點 → 掛勾於 P03/G04，留待 Data Availability Audit／Work-2 Technical Specification

- Confidence／Materiality 精確權重與校準方式 → 掛勾於 M02/M05 + G04，留待 Phase 2 Model Calibration

- Seco／CMI 統計校準後新權重 → 掛勾於 M03/M04 + G04，需建立新 Model Version，留待 Phase 2

# 9. Work-1 提出之技術問題／風險／備選方案（不構成 Frozen Decision 變更）

| 編號 | 議題 | 說明 | 建議處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| TQ-01 | 0828 舊版 CFL 對照表與 Charter §17 衝突 | 兩份文件皆用 CFL-01～08 編號但定義不同 | 採 Charter §17 為唯一有效版本；0828 版本封存為歷史參考文件，見第 2 節 |
| TQ-02 | 工作流程引擎與向量儲存之技術選型（I04/I05） | 0828 文件建議 Temporal 與語意相似度模型，屬技術參考而非 Frozen Decision | 留待 Work-3 Implementation Blueprint 依團隊技術能力與成本正式選型 |
| TQ-03 | Kappa 一致性稽核器（雙人編碼一致性檢核） | 0828 文件提出但未出現於 Charter 任何 CF/GP | 建議保留為選配 QA 模組（不編入十層必要架構），待 Research Director 決定是否納入 V1 |
| TQ-04 | γ 共振交互作用迴歸與穩健性檢定（回測、統計檢定） | 屬 Charter §26.2 Phase 2 範圍，非 MVP | M-層預留 M06/M08 之下游擴充點，正式實作延後至 Phase 2 |
| TQ-05 | 授權付費資料來源（D08）之法遵與合約條件 | Charter 僅保留架構，未定義啟用條件 | 建議 Work-2/Work-3 前由法務／採購確認後再啟用，V1 維持停用 |

# 10. 追溯矩陣一：CF-01～CF-46 → 模組對應

| Freeze ID | 決策摘要 | 對應模組 |
| --- | --- | --- |
| CF-01 | Universe = Core/Adjacent/Watchlist | K01、A02、G01(CFL-02) |
| CF-02 | CPO/Optical I/O/ELSFP/Pluggable Optics 獨立 taxonomy identity | K02、D07 |
| CF-03 | 台灣 Universe = 上市+上櫃+興櫃 | K01 |
| CF-04 | 海外公司建 Entity/Relationship，V1 不納入台股 Universe | K01、K04 |
| CF-05 | Supply-chain Evidence Maturity = E0–E6 | M01 |
| CF-06 | 允許匿名關係；Candidate ≠ Confirmed Relationship | K04、G01(CFL-05) |
| CF-07 | Source Credibility = S1–S5 | P05、D01–D04 |
| CF-08 | 來源保存可稽核版本與 hash/snapshot metadata | P03、I02 |
| CF-09 | MVP Public/Official First；保留 licensed source 架構 | D01–D04、D08 |
| CF-10 | 來源衝突依 Authority+Directness+Time+Specificity+Independence | K06、A06 |
| CF-11 | Evidence 支援 SUPPORT/CONTRADICT/NEUTRAL-CONTEXT | K06 |
| CF-12 | Seco V1 六構面 | M03 |
| CF-13 | Seco V1 權重 15/15/20/20/20/10，Expert Prior | M03、G04 |
| CF-14 | Seco scale = 0–100 | M03 |
| CF-15 | Seco 必須伴隨 Confidence | M03、M02 |
| CF-16 | Seco 採 Point-in-Time / Bitemporal Versioning | M03、G04 |
| CF-17 | Correction 與 New Evidence 分離，歷史版本保留 | K05 |
| CF-18 | CMI V1 = C1–C5 五構面 | M04 |
| CF-19 | CMI V1 等權 Expert Prior；Phase 2 統計校準 | M04、G04 |
| CF-20 | Event Window 採多窗口 + configurable [-N,+M] | M06 |
| CF-21 | Observed-Time + Event Trading Date Hierarchy；缺失時間不得猜測 | P04 |
| CF-21A | Event Study 保存 time_basis/time_precision/time_confidence | P04、K05 |
| CF-22 | Trading-session Alignment + Conservative Alignment | P06 |
| CF-23 | AR/CAR 採版本化 Benchmark，至少 Market-adjusted+Market Model | M06、G04 |
| CF-24 | Market Cap 使用 Point-in-Time Shares Outstanding | M07 |
| CF-25 | 歷史起點採 Dataset-specific Earliest Reliable Date | P03、G04 |
| CF-26 | TDCC/低頻資料依 availability time 進入 CMI，禁 backward filling | P04、M04、D06 |
| CF-27 | Event 採 EV01–EV12 Taxonomy + Materiality Score 0–100 | M05 |
| CF-28 | Event ≠ Material Event；CFL-04 控制升級 | M05、G01(CFL-04) |
| CF-29 | Confidence = CF1–CF5 Evidence-based，0–1 | M02 |
| CF-30 | Confidence V1 Rule-based/Expert Prior；Phase 2 calibration | M02、G04 |
| CF-31 | CFL = AUTO-PASS/REVIEW-REQUIRED/BLOCKED | G01 |
| CF-32 | Hybrid Human-AI Governance，高風險狀態需人工介入 | G01、G02、A08 |
| CF-33 | Publication = Internal Auto/Material Review/External Approval | G06 |
| CF-34R | Hybrid Monitoring + Batch AI Parsing；具體參數 Deferred | W01、W02、W06、G08 |
| CF-35 | Event = Immutable + Revision Chain | K05 |
| CF-36 | Event status = ACTIVE/CORRECTED/SUPERSEDED/WITHDRAWN/DISPUTED | K05 |
| CF-37 | Phase 3 採 L0–L4 Risk-based Agent Autonomy | G02 |
| CF-38 | L0 Deterministic Automation 可 Full Automation | A07、P層、W層、M06/M07 |
| CF-39 | L1 AI Extraction 可建立 Candidate；Candidate ≠ Fact | A01 |
| CF-40 | L2 AI Analysis 可 Recommendation；Recommendation ≠ Approval | A03、A04、A05 |
| CF-41 | L3 僅低風險、規則明確、Confidence 足夠時 Conditional Autonomous Decision | G02 |
| CF-42 | L4 = Reserved Human Authority | A08、G02 |
| CF-43 | Core 升級、重大具名關係、Conflict、高 Materiality、Model Promotion、重大外部發布需 Human Approval | G01、U04 |
| CF-44 | Agent 不得自行修改 Governance/Production Model/Autonomy | G02、G04、G05、G07 |
| CF-45 | L1–L3 AI 行為必須保留完整 Audit Trail | G03 |
| CF-46 | Evidence/Analysis/Approval/Publication 四權分離 | G02、G05 |

# 11. 追溯矩陣二：GP-01～GP-21 → 治理機制對應

| GP | 治理原則 | 對應機制／模組 |
| --- | --- | --- |
| GP-01 | CPO Label ≠ CPO Evidence | A02、K02 |
| GP-02 | Absence of Evidence ≠ Evidence of Absence | A01、M01 |
| GP-03 | Inference ≠ Evidence | K06、A01 |
| GP-04 | Seco ≠ Investment Recommendation | R系列、U01（免責標示） |
| GP-05 | Evidence Stage ≠ Seco | M01 與 M03 分離 |
| GP-06 | Future Knowledge Must Not Rewrite Historical Knowledge | K05、P04 |
| GP-07 | Unknown Time Must Remain Unknown | P04 |
| GP-08 | No Future Data in CMI | M04、P04 |
| GP-09 | Effective Period ≠ Availability Time | P04、M04 |
| GP-10 | Model Version Must Travel With Result | G04 |
| GP-11 | LLM Confidence ≠ Research Confidence | M02 |
| GP-12 | Materiality ≠ Truth | M05 與 M02 分離 |
| GP-13 | AI May Recommend; Governance Decides | G02 |
| GP-14 | Publication Is a Separate State Transition | G06 |
| GP-15 | History Is Immutable; Interpretation Is Versioned | K05、G04 |
| GP-16 | Deterministic First, AI When Needed | W06、G08 |
| GP-17 | Candidate ≠ Fact | A01、K06 |
| GP-18 | Recommendation ≠ Approval | A03/A04/A05 與 G01 分離 |
| GP-19 | Autonomy Decreases as Risk Increases | G02 |
| GP-20 | Agents Cannot Govern Themselves | G02、G04、G05、G07 |
| GP-21 | Evidence/Analysis/Approval/Publication Must Be Separable | G02、G05 |

# 12. Work-1 驗收標準（Acceptance Criteria）

- CF-01～CF-46 每一項均有對應模組編號，無遺漏（見第 10 節）。

- GP-01～GP-21 每一項均有對應治理機制或模組（見第 11 節）。

- Charter §29 Deferred Items 均以「掛勾點」形式呈現，未被誤設為 Frozen 參數（見第 8 節）。

- CFL-01～08 之技術落地與 Charter §17 定義完全一致；0828 舊版 CFL 對照表之取代關係已明確記載（見第 2、4 節）。

- Agent Autonomy L0–L4 與 Evidence/Analysis/Approval/Publication 四權分離已對應到具體模組與 RBAC 設計（見第 5 節）。

- 本文件未產出程式碼、資料庫欄位層級 schema 或 API contract 細節（留待 Work-2/Work-3）。

- 已列出 Work-1 自身發現之技術問題／風險／備選方案，且未以此靜默變更任何 Frozen Decision（見第 9 節）。

- 經 Research Director／Executive User 依本標準審閱通過後，方可進入 Work-2 Contract Freeze。

# 13. Work-2 Handoff Contract

Work-2 Contract Freeze 之任務是把本 Work-1 模組架構固定為跨模組不可任意變更的「契約」，至少須完成：

- EVENT_CONTRACT.md：固定共用事件欄位（如 event_id/project_id/entity_id/source_id/occurred_at/published_at/retrieved_at/status/version/correlation_id/causation_id/confidence/evidence_ids/cfl_status/created_at）與狀態機（DISCOVERED→FETCHED→NORMALIZED→EXTRACTED→VERIFIED→ANALYZED→APPROVED→PUBLISHED）。

- DATA_MODEL.md：K01–K06 各 Core Research Object 之資料庫 Schema。

- CFL_CONTRACT.md：本文件第 4 節 CFL-01～08 落地點之欄位級規格與狀態機實作細節。

- API_SPEC.yaml：U01–U05 與 R01–R06 對外介面之 OpenAPI 規格。

- AGENT_SPEC.md：A01–A08 角色、RBAC 權限與 G05 對應細節。

Work-2 完成前，不建議 Claude Code 大量撰寫 business code（SOP 步驟 6）。

本文件為 Work-1 草稿，待驗收通過後方可進入 Work-2 Contract Freeze。