CPO AI

台灣 CPO／矽光子產業情報、公司事件、生態系卡位與市值重估 AI Agent System

WORK-3 — IMPLEMENTATION BLUEPRINT

Dependency DAG／WBS／Acceptance Criteria／技術選型決議／CLAUDE.md

Status: DRAFT（待 Research Director／Executive User 驗收）

Upstream: CPO AI Work-2 Contract Freeze V1.0；Work-1 Technical Specification Baseline V1；Project Charter Freeze V1.0（FROZEN）

版本：V1.0　　日期：2026-09-10　　Next Gate: Claude Code-1 — Repository Foundation

# 0. 文件控制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | CPO AI Work-3 Implementation Blueprint + Acceptance Criteria V1.0 |
| 文件性質 | 把 Work-2 已凍結之 Data／Event／API／CFL／Agent Contract 轉譯為可交棒 Claude Code 的工程工作包；不產出程式碼、不建立 repository skeleton |
| 版本 | V1.0（Draft for Implementation Blueprint） |
| 狀態 | DRAFT — 待 Research Director／Executive User 驗收後方可進入 Claude Code-1 |
| 上游來源 | CPO AI Work-2 Contract Freeze V1.0（2026-09-10）；Work-1 Technical Specification Baseline V1；Project Charter Freeze V1.0（FROZEN，2026-09-05） |
| 隨附文件 | CLAUDE.md（另立檔案，供 Claude Code 開啟 repository 時讀取） |
| 下游動作 | Claude Code-1：建骨架、Schema、共用契約（只建 Foundation，不准一次寫完整系統） |
| 變更原則 | 本文件不得靜默修改 Charter Frozen Decision（CF-01～46、GP-01～21）或 Work-2 已凍結之契約欄位；如需變更須回到 Charter §31 Change Control。 |

# 1. 目的與範圍

本文件為 SOP 治理階段④（Projects-3 / Work-3）之產出。依 Work-2 §12 Handoff Contract 要求，須完成：Dependency DAG 與施工順序、WBS 工作包定義、ACCEPTANCE_TESTS.md、I04／I05 技術選型決議（TQ-02），以及 CLAUDE.md。

範圍內：

- 第 2 節：Dependency DAG 與十三批施工順序（對應 SOP 步驟 11 之通用順序，展開為 CPO AI 實際模組）

- 第 3 節：WBS 工作包定義（每批次 1–3 個高度相關模組，含輸入、輸出、驗收關卡）

- 第 4 節：Acceptance Tests 大綱（ACCEPTANCE_TESTS.md 內容）

- 第 5 節：I04（工作流程引擎）／I05（向量／語意儲存）技術選型決議（TQ-02）

- 第 6 節：CLAUDE.md 定位與重點摘要（完整內容見隨附 CLAUDE.md 檔案）

範圍外：

- 實際程式碼與 repository 骨架（留待 Claude Code-1）

- Wake-up Window、Batch 參數、Token Budget 等 Deferred Items（延續 Work-1 §8／Work-2 §9，本文件不解除該延遲決策）

【治理提醒】本文件是「規格→工程」之間最後一份治理文件。完成本文件並經驗收後，Claude Code 才可開始撰寫程式碼；且第一個 Claude Code 任務仍是「只讀規格、列出矛盾與缺口」，不是直接實作（SOP 步驟 10）。

# 2. Dependency DAG 與施工順序

依 SOP 步驟 11 建議之通用順序（Shared Contracts → 資料庫 → Source Registry → Ingestion → 知識庫 → 分析引擎 → Agent → 工作流程引擎 → API → UI → Reporting → Governance → Tests），展開為 CPO AI 十層模組之實際施工批次如下。每一批完成後須執行單元／整合／migration 測試與 lint／型別檢查，通過後才可 commit 並進入下一批。

| 批次 | 階段 | 涵蓋模組 | 依賴前置批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | Shared Contracts | Work-2 全部契約文件（DATA_MODEL／EVENT_CONTRACT／CFL_CONTRACT／API_SPEC／AGENT_SPEC）＋本文件 CLAUDE.md | 無（治理文件，非程式碼） |
| B1 | 資料庫 | I01 關聯式資料庫、I02 物件／快照儲存（K01–K06 schema migration） | B0 |
| B2 | Source Registry | D01–D08 來源登錄、P03 快照／版本控制器 | B1 |
| B3 | Ingestion | P01 擷取器、P02 去重器、P04 時間標準化、P05 可信度評分器、P06 交易日對齊器 | B2 |
| B4 | 知識庫 | K01 公司、K02 技術／Taxonomy、K03 產品、K04 關係、K05 事件、K06 證據；G04 版本註冊中心 | B3 |
| B5 | 分析引擎 | M01 Evidence Stage、M02 Confidence、M03 Seco、M04 CMI、M05 Materiality、M06 事件窗口／AR-CAR、M07 PIT 市值、M08 穩健性檢核 | B4 |
| B6 | Agent | A01 抽取、A02 分類、A03 關係／矛盾、A04 Seco/CMI 分析、A05 比較分析、A06 審查、A07 協調、A08 人工介接閘道；G02 自治權控制器、G05 RBAC | B5 |
| B7 | 工作流程引擎 | W01–W06（排程、佇列、Fan-out/Fan-in、每日管線、重試、Batch Parsing）；I04 部署 | B6 |
| B8 | 治理 | G01 CFL 規則引擎、G03 稽核日誌、G06 發布狀態機、G07 Change Control、G08 合規監控 | B7 |
| B9 | API | U05 匯出／API 層；第 4 節端點清單全數實作 | B8 |
| B10 | UI | U01 儀表板、U02 搜尋、U03 詳情頁、U04 人工審查主控台 | B9 |
| B11 | Reporting | R01–R06 全部報告輸出 | B10 |
| B12 | Tests／Hardening | 跨模組整合測試、E2E 每日管線測試、CFL 全流程測試、負載與異常演練 | B0–B11 全部完成 |

【常見錯誤提醒】不建議從漂亮的 Dashboard（U01）開始施工，也不要一次同時開工超過 1–3 個高度相關模組（SOP 步驟 11）；I04 技術選型須先於 B7 前定案，見第 5 節。

# 3. WBS 工作包定義（Work Breakdown Structure）

每個 WBS 工作包對應第 2 節之批次，展開為「輸入（依賴之規格章節）／產出／驗收關卡」三欄，供 Claude Code 逐批領取任務。

| WBS | 輸入（規格依據） | 產出 | 驗收關卡（進入下一批前） |
| --- | --- | --- | --- |
| WBS-B1 | Work-2 §2 DATA_MODEL.md（K01–K06 欄位） | K01–K06 資料表 migration、通用稽核欄位、G04 版本註冊表 | Migration 測試通過；欄位命名與 DATA_MODEL.md 逐一比對無落差 |
| WBS-B2 | Work-1 §3.1 D01–D08；Work-2 §2.7 K06 source_id | 來源登錄資料表、P03 快照／hash／版本控制器 | 任一來源可回溯至 content_hash 與 snapshot_ref |
| WBS-B3 | Work-2 §2.1 通用時間欄位；§3 Event Contract | P01–P06 擷取管線，輸出符合 Event Contract 欄位之標準化資料 | 缺失時間欄位保持 NULL（非猜測值）；交易日對齊規則測試通過 |
| WBS-B4 | Work-2 §2.2–2.7 K01–K06 Schema | 知識庫 CRUD／查詢層，含 Bitemporal（valid_from/valid_to）與 Event Revision Chain 實作 | K05 Event 修正鏈測試：CORRECTED 不覆寫 ACTIVE 舊版本 |
| WBS-B5 | Work-1 §3.4 M01–M08；CF-05/12-30 | Seco／CMI／Materiality／Confidence／AR-CAR／PIT 市值計算模組 | M04 CMI 無 backward filling（GP-08）；M07 使用 PIT Shares Outstanding（CF-24） |
| WBS-B6 | Work-1 §5 Autonomy L0–L4；Work-2 §6 AGENT_SPEC.md | A01–A08 Agent 實作、G02 自治權控制器、G05 RBAC | 四權分離測試：任一 Agent 角色不得同時具 Evidence 與 Approval/Publication 權（GP-21） |
| WBS-B7 | SOP 步驟 12；第 5 節 I04 決議 | W01–W06 工作流程、Fan-out/Fan-in 編排 | 重試／逾時／Fan-in 匯流整合測試通過 |
| WBS-B8 | Work-2 §5 CFL_CONTRACT.md | G01 CFL 狀態機、G03 稽核日誌、G06 發布狀態機、G07/G08 | CFL-07 矛盾資料不得 Auto-pass；CFL-08 未核准不得進入 PUBLISHED |
| WBS-B9 | Work-2 §4 API_SPEC.yaml | U05／API 層，第 4.2 節端點全數實作 | 所有寫入 cfl_status 之端點皆經 G01；錯誤碼格式符合 4.3 節規範 |
| WBS-B10 | Work-1 §3.9 U01–U05 | 儀表板、搜尋、詳情頁、Admin 審查主控台 | U04 可完整操作 CFL Queue 核准／駁回流程 |
| WBS-B11 | Work-1 §3.7 R01–R06 | 全部報告輸出（含 Internal Auto／Material Review／External Approval 三層） | R06 正式外部發布須先通過 CFL-08 |
| WBS-B12 | 第 4 節 Acceptance Tests 全表 | 跨模組整合與 E2E 測試套件 | 第 4 節全部測項通過，回 Projects 進行 Acceptance（SOP 第四節） |

# 4. Acceptance Tests 大綱（ACCEPTANCE_TESTS.md）

下列測項為每批交付與最終 Projects 驗收時之必要檢核，逐項對應 Work-1／Work-2 之 CF／GP 與契約章節，作為 ACCEPTANCE_TESTS.md 之骨架。

| 測項編號 | 測試內容 | 依據 |
| --- | --- | --- |
| TEST-DATA-01 | K01–K06 各實體之欄位命名、型別與 DATA_MODEL.md 完全一致，無同義異名欄位 | Work-2 §2 |
| TEST-DATA-02 | 缺失之 occurred_at／published_at／market_known_at 等時間欄位保持 NULL，未被虛假精度填補 | CF-21；GP-07 |
| TEST-EVENT-01 | 事件狀態機僅能依 DISCOVERED→…→PUBLISHED 順序推進，非法跳轉須被拒絕 | Work-2 §3.2 |
| TEST-EVENT-02 | K05 Event 為 Immutable：CORRECTED／SUPERSEDED 狀態變更以新 revision 寫入，不覆寫原始事件 | CF-35/36 |
| TEST-CFL-01 | CFL-07 矛盾資料（CONTRADICT Evidence）不得被系統自動核准（Auto-pass） | Work-2 §5 |
| TEST-CFL-02 | CFL-08 未通過人工核准前，事件無法進入 PUBLISHED 狀態 | CF-33；G06 |
| TEST-CFL-03 | 任一模組嘗試繞過 G01 直接寫入 cfl_status 須被拒絕 | Work-2 §5.2 |
| TEST-RBAC-01 | 任一 Agent／使用者角色不得同時擁有 Evidence 寫入與 Approval／Publication 權限 | GP-21；G02/G05 |
| TEST-CMI-01 | M04 CMI 計算不得使用尚未達 availability time 的未來資料（No Future Data） | GP-08；CF-26 |
| TEST-PIT-01 | M07 市值計算使用對應時間點之 Point-in-Time Shares Outstanding，而非目前最新值 | CF-24 |
| TEST-VER-01 | Seco／CMI／Materiality／Confidence 任一模型權重變更須產生新 Model Version，不得覆寫既有結果 | GP-10；G04 |
| TEST-EVID-01 | Evidence 之 evidence_type（SUPPORT／CONTRADICT／NEUTRAL-CONTEXT）與 source_credibility_tier（S1–S5）皆有值且可追溯至 content_hash | CF-07/08/11 |
| TEST-WF-01 | W05 重試／逾時工作流：模擬下游失敗後可正確重試且不重複寫入 | Charter §22 Auditability |
| TEST-API-01 | 第 4.2 節所列端點回應皆含 version 與 cfl_status 欄位；4xx 錯誤含統一 error_code 格式 | Work-2 §4 |
| TEST-E2E-01 | 完整跑一次每日研究管線（Discover→…→Publish），Completion Report 與各測項結果一併送回 Projects 驗收 | SOP 第四節 |

# 5. I04／I05 技術選型決議（TQ-02）

Work-1 §9 TQ-02 指出 2026-08-28 參考文件建議之工作流程引擎與向量儲存屬技術參考而非 Frozen Decision，須於 Work-3 正式選型。以下為建議決議，仍待團隊技術能力與成本最終確認後生效。

## 5.1 I04：工作流程引擎

| 方案 | 優點 | 疑慮／成本 |
| --- | --- | --- |
| Temporal（自架或 Temporal Cloud） | 原生支援 Fan-out／Fan-in、長時間執行、重試與版本化 Workflow，與 W01–W06 需求高度吻合 | 學習曲線較高；自架需額外維運人力 |
| Apache Airflow | 團隊熟悉度可能較高、生態成熟 | 偏批次排程設計，長時間人工核准等待（CFL Review）與動態 Fan-out 支援較弱 |
| AWS Step Functions（或等效雲端服務） | 免自架維運，與雲端資源整合快 | 廠商綁定；複雜分支邏輯之維護成本較高 |

【決議】I04 建議採用 Temporal 作為工作流程引擎，理由：W03 Fan-out／Fan-in、W05 重試／逾時、W06 Batch AI Parsing 三者皆需要原生的長時間執行與版本化工作流支援，Temporal 最貼合此需求；若團隊評估自架維運成本過高，可改用 Temporal Cloud 託管版本，介面與程式碼不需變更。此決議待技術團隊於 Claude Code-1 開工前最終確認。

## 5.2 I05：向量／語意儲存

| 方案 | 優點 | 疑慮／成本 |
| --- | --- | --- |
| pgvector（PostgreSQL 擴充套件） | 與 I01 關聯式資料庫共用同一套維運，降低基礎設施複雜度，V1 資料量下效能足夠 | 極大規模語意檢索時效能不如專用向量資料庫 |
| Pinecone／Weaviate／Milvus（專用向量資料庫） | 檢索效能與擴充性佳 | 新增一套需維運的基礎設施，V1 階段成本效益不明顯 |

【決議】I05 建議 V1 採用 pgvector，供 P02 去重與 K04 關係／實體語意相似度比對使用；待資料量與查詢量成長至專用向量資料庫效益明確時，再評估遷移（不影響上層 Data／Event Contract）。

以上兩項決議回應 Work-1 TQ-02，不構成 Charter Frozen Decision 之變更，僅為 Work-3 階段之工程實作選型。

# 6. CLAUDE.md 定位與重點摘要

CLAUDE.md 是 Claude Code 開啟 repository 時主動讀取的工作邊界文件，完整內容另立檔案（CLAUDE.md）隨附提供，需與 Work-1／Work-2 規格文件一併放入 /docs 目錄。其重點摘要如下：

- 允許操作：依規格實作模組、撰寫並執行測試、建立可回溯之 migration

- 明確禁止：修改已凍結契約文件、刪除既有 migration、跳過測試、繞過 G01 CFL 狀態機、違反四權分離（GP-21）、CMI 使用未來資料（GP-08）、覆寫既有 Model Version（GP-10）

- 分批施工規則：一次僅實作第 2 節所定義之 1 個批次（1–3 個高度相關模組），完成後才進入下一批

- 何時必須停下詢問人類：規格文件間出現矛盾、CFL 判定為 REVIEW-REQUIRED／BLOCKED、任何觸及 Frozen Decision（CF/GP）變更之情形

【檔案位置提醒】完整版 CLAUDE.md 請見隨附檔案，於 Claude Code-1 開工前，需與本文件、Work-1、Work-2 一併放入 repository 之 /docs 目錄（SOP 步驟 9）。

# 7. Work-3 驗收標準（Acceptance Criteria）

- Dependency DAG（第 2 節）涵蓋 Work-1 十層模組全數，批次順序符合 SOP 步驟 11 通用原則

- WBS 工作包（第 3 節）每批次皆有明確輸入、產出與驗收關卡，且批次規模為 1–3 個高度相關模組

- Acceptance Tests（第 4 節）逐一對應 Work-1／Work-2 之 CF／GP 與契約章節，涵蓋 Data／Event／CFL／RBAC／API 各面向

- I04／I05 技術選型決議（第 5 節）已提出並說明理由，不構成 Frozen Decision 變更

- CLAUDE.md（隨附檔案）已涵蓋允許／禁止操作、分批施工規則與人工介入時機

- 本文件與隨附 CLAUDE.md 未產出任何 business code 或 repository 骨架

- 經 Research Director／Executive User 依本標準審閱通過後，方可進入 Claude Code-1

# 8. Claude Code-1 Handoff（下一步）

依 SOP 步驟 9、10，Claude Code-1 之首要任務並非直接實作，而是：

- 先將 /docs 全部規格文件（Charter、Work-1、Work-2、本文件、CLAUDE.md）放入 repository，不進行任何程式碼撰寫

- 第一個任務指令：讀取 /docs 全部規格，不修改任何檔案；列出模組依賴圖、實作順序、規格矛盾、缺少的 environment variables、外部 API 與 database migration；確認後再開始 implementation

- 確認無矛盾後，依第 2 節批次順序，從 WBS-B1（資料庫／Shared Contracts 落地）開始，只建立 Foundation，不准一次寫完整系統

本文件為 Work-3 草稿，待驗收通過後方可進入 Claude Code-1 — Repository Foundation。